江苏省危险化学品登记综合服务系统升级改造

和推广应用专项工作实施方案

为贯彻《国务院安委会办公室关于印发落实大型油气储存基地安全风险管控措施工作方案等6个工作方案的通知》（安委办〔2022〕3号）《江苏省危险化学品安全风险集中治理方案》（苏安〔2022〕1号），做好我省危险化学品登记综合服务系统（以下简称新版系统）升级改造和推广应用，制定本实施方案。

一、总体要求

配合应急管理部危险化学品登记中心对现有登记系统全面升级改造，将登记服务终端扩展到市、县应急管理部门和化工园（集中）区，全面采集有关企业信息，新增“一书一签”辅助编制、“一企一品一码”管理（企业生产、进口的每种危险化学品对应唯一安全信息码）、化工园区管理、人员资质管理、应急辅助决策、多条件统计分析等功能，推行登记业务全程“掌上办”和电子证书管理，实现企业“一书一签”辅助编制和全生命周期扫码获取，面向社会提供化学品危害、事故案例和法规标准等信息查询服务，形成上下贯通、覆盖广泛、功能丰富、利企便民的新版系统，为危险化学品精准监管和危害信息高效传递提供基础支撑。

二、工作任务

（一）部署推广新版系统。

召开动员部署会，宣贯《新版系统应急管理部门应用操作手册》《新版系统登记企业应用操作手册》《新版系统推广应用常见问题解答》，指导各级应急管理部门和企业推广应用新版系统；组织培训危险化学品安全监管人员、系统管理员和信息审核员。各设区市应急管理局组织培训企业有关信息填报人员。（3月底前完成）

（二）审核更新生产、进口企业登记信息。

对已登记的危险化学品生产、进口企业，按照企业更新补录、设区市应急管理部门初审、省登记办复审、部登记中心入库的程序，全面核准更新登记信息。对新登记、变更和复核换证的危险化学品生产、进口企业，按照企业申请、省登记办审核、部登记中心审批的程序实施登记。生产企业按要求填报专职安全管理人员和高安全风险岗位操作人员安全资质达标信息，设区市应急管理局审核入库，实施不达标人员实名制管理。（8月底前完成）

（三）开展化工、医药企业安全生产信息登记。

按照企业填报信息、设区市应急管理局初审、省登记办复审、部登记中心入库的程序，建立基本信息数据库。涉及重点监管危险化工工艺、重大危险源的化工、医药企业，按要求填报专职安全管理人员和高安全风险岗位操作人员安全资质达标信息，设区市应急管理局审核入库，实施不达标人员实名制管理。（8月底前完成）

（四）推行“一企一品一码”管理

设区市应急管理局督促危险化学品生产、进口企业更新核准“一书一签”，通过新版系统生成“一企一品一码”；推动企业在危险化学品内外包装上印刷或粘贴安全信息码；协调交通运输等部门试点推进“一企一品一码”与危险货物电子运单二维码数据对接等场景应用。（12月底前完成）

（五）深化新版系统应用。

企业应用新版系统登记时，要填报化工园区数据项，有效汇聚化工园区及化工园区内企业相关基础信息；省登记办对登记信息进行深入分析，形成专题报告，服务安全风险精准防控和分级分类监管，10月底前完成。省登记办利用登记系统服务基层、企业的场景和功能，支持各地将“一企一品一码”管理向运输流通等领域延伸。

三、保障措施

（一）加强组织领导。推广应用新版系统是危险化学品安全监管打基础、利长远、增后劲的重要工作，各地要提高站位，充分认识升级改造、推广应用新版系统的重要性、必要性和紧迫性。省应急管理厅成立工作专班，明确任务、落实责任、细化进度，确保推广应用工作有序开展、按时完成。

（二）加大推进力度。设区市应急管理局要建立系统管理员和信息审核员队伍，登录使用新版系统电脑端并安装“危化品登记通”APP；加大宣贯力度，指定专人、公布答疑专电，跟踪辅导企业填报信息，全面推进新版系统的推广应用。有关企业要认真学习新版系统应用操作手册，确保数据填报质量。工作专班建立定期会商和统计调度制度，每月通报工作进展。严格按照时间进度要求，10月底前完成总结验收。

（三）严格执法要求。各地应急管理部门要严格落实《危险化学品登记管理办法》，指导督促危险化学品生产、进口企业完整填报相关信息，对存在违法违规行为的依法严格处罚；严格落实危险化学品生产企业安全生产许可证取证和延期换证审核危险化学品登记证制度，以及危险化学品安全使用许可证取证审核企业登记系统基本信息填报要求。设区市应急管理局要会同工业和信息化、交通运输、海关、市场监管等部门研究出台政策措施，推动企业在产品包装印刷、粘贴或拴挂安全信息码。

附件：化工、医药企业安全生产信息登记的行业范围

附件

化工、医药企业安全生产信息登记的行业范围

	代码
	类别名称

	大类
	中类
	小类
	

	25
	
	
	石油、煤炭及其他燃料加工业

	
	251
	
	精炼石油产品制造

	
	
	2511
	原油加工及石油制品制造

	
	
	2519
	其他原油制造

	
	252
	
	煤炭加工

	
	
	2521
	炼焦

	
	
	2522
	煤制合成气生产

	
	
	2523
	煤制液体燃料生产

	26
	
	
	化学原料和化学制品制造业

	
	261
	
	基础化学原料制造

	
	
	2611
	无机酸制造

	
	
	2612
	无机碱制造

	
	
	2613
	无机盐制造

	
	
	2614
	有机化学原料制造

	
	
	2619
	其他基础化学原料制造

	
	262
	
	肥料制造

	
	
	2621
	氮肥制造

	
	
	2622
	磷肥制造

	
	
	2623
	钾肥制造

	
	263
	
	农药制造

	
	
	2631
	化学农药制造

	
	264
	
	涂料、油墨、颜料及类似产品制造

	
	
	2641
	涂料制造

	
	
	2645
	染料制造

	
	265
	
	合成材料制造

	
	
	2651
	初级形态塑料及合成树脂制造

	
	
	2652
	合成橡胶制造

	
	
	2653
	合成纤维单（聚合）体制造

	
	266
	
	专用化学产品制造

	
	
	2661
	化学试剂和助剂制造

	
	
	2662
	专项化学用品制造

	
	
	2663
	林产化学产品制造

	
	
	2666
	环境污染处理专用药剂材料制造

	
	
	2669
	其他专用化学产品制造

	
	268
	
	日用化学产品制造

	
	
	2684
	香料、香精制造

	27
	
	
	医药制造业

	
	271
	2710
	化学药品原料药制造

	28
	
	
	化学纤维制造业

	
	281
	
	纤维素纤维原料及纤维制造

	
	
	2811
	化纤浆粕制造

	
	282
	
	合成纤维制造

	
	
	2821
	锦纶纤维制造

	
	
	2822
	涤纶纤维制造

	
	
	2823
	腈纶纤维制造

	
	
	2824
	维纶纤维制造

	
	
	2825
	丙纶纤维制造

	
	
	2826
	氨纶纤维制造




