江苏煤矿安全生产大检查工作方案

一、指导思想

各单位各部门各企业要深刻认识和把握煤矿安全生产工作的极端重要性，认真学习深刻领会习近平总书记的重要批示精神，按照党中央国务院和省委省政府的部署，保持高度的政治自觉，始终把矿工生命安全放在首位。确保广大矿工的生命安全是条“高压线”，更是煤矿发展一条不可逾越的红线，要以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把煤矿安全生产责任制落到实处，采取更加坚决、更加有力、更加有效的措施，有效防范和坚决遏制重特大煤矿生产安全事故发生。

二、总体目标

煤矿安全生产大检查工作目标是：消除大隐患，杜绝大事故，实现零死亡。

要把开展煤矿安全生产大检查作为当前煤矿安全工作的首要任务，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施；紧紧把握制定检查方案、广泛动员部署、排查隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点工作环节，将检查督导贯穿于大检查的全过程。通过煤矿安全生产大检查，使现有安全重大隐患全部彻底根治，同类重大隐患不再发生，使广大煤矿职工的安全意识明显增强，落实各级各岗位安全生产责任制更加到位，安全生产保障水平得到新的提高，煤矿安全生产基础进一步夯实。

对该阶段发生生产安全事故的企业、煤矿要从严按上限处罚问责。

三、组织领导

（一）成立大检查工作领导小组

为切实加强领导，确保煤矿安全生产大检查工作取得实效，经省安委会同意，成立江苏煤矿安全生产大检查工作领导小组。

组 长： 王向明  省安监局（江苏煤监局）局长

顾瑜芳  省经信委副主任

副组长：于宗立  江苏煤监局副局长

徐  林  江苏煤监局总工程师

宋旭东  省经信委煤炭处处长

领导小组成员由江苏煤监局、省经信委相关处室负责人担任（具体见附件一），领导小组负责安全生产大检查组织领导工作，领导小组下设办公室（挂靠在江苏煤监局安全监察处），承担综合协调责任，领导小组每月召开一次调度会，每月一通报，每月一总结。

（二）设立煤矿安全首席监察员和责任区

煤矿安全监管监察部门和机构在安全大检查中对全省所有煤矿设立安全首席监察员和责任区（具体见附件二），安全首席监察员在大检查期间要全面动态掌握所负责煤矿的安全状况、信息，建立台账，定期调度，重点督促所负责的煤矿的矿长认真组织开展安全隐患的排查和整改，并每月书面向省煤矿安全生产大检查工作领导小组报告所盯守煤矿的安全管理状况。

（三）指定煤矿专业牵头人

指定煤矿安全监管监察处级干部担任煤矿各专业安全牵头人（具体见附件三），各专业牵头人每月书面向省煤矿安全生产大检查工作领导小组报告本专业隐患排查治理情况。

四、检查内容

1．落实《国务院安委会办公室关于在全国煤矿开展“保护矿工生命，矿长守规守责主题实践活动的通知》（安委办[2013]6号）的组织实施情况。是否制定并实施宣贯《七条规定》的工作方案；是否制定落实了《七条规定》的实施细则，并将《七条规定》细化列表对照检查。

2.贯彻执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（安监总局令第33号）情况。

3. 贯彻执行《关于加强煤矿劳动定员管理严格控制井下作业人数的通知》（安监总煤行[2007]218号）情况。

4. 贯彻执行《关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见》[安监总煤矿[2006]116号]，建立、完善和执行安全生产规章制度情况。

5.安全教育培训情况。是否按规定配备工程技术人员，是否按规定进行全员教育培训；矿长资格证、主要负责人和安全管理人员、特种作业人员安全资格证是否持续符合要求。

6．依法安全生产情况。煤矿企业安全生产许可证、煤炭生产许可证、采矿许可证是否持续符合要求；是否存在超强度、超能力、超定员组织生产。

7．矿井生产布局情况。是否存在采掘生产布局不合理、采掘工作面数量超出规定；是否存在非正规采煤方法、采掘工作面未按设计生产、施工；是否有私挖滥采、超层越界开采。

8．作业规程的编制、贯彻、执行情况。作业规程编制是否完善，是否有针对性和可操作性，作业规程现场落实情况。

9．现场安全管理情况。是否存在违章操作、违章指挥和违反劳动纪律现象，“三违”发生的根源在哪里。

10．通风系统管理情况。通风系统是否合理、完善、可靠，通风基础管理台账是否规范、达标。

11．瓦期治理情况。是否存在瓦斯超限作业现象，是否存在矿井1个月内3次以上瓦斯超限未按事故调查处理或瓦斯超限被责令停产整顿仍组织生产；煤与瓦斯突出矿井是否落实“两个四位一体”综合防突措施，是否存在局部防突措施代替区域防突措施，是否存在突出措施效果检验不符合要求仍组织生产；是否建立并严格落实瓦期抽采达标评估制度，是否存在抽采未达标仍进行采掘活动。

12．水害防治情况。落实《煤矿防治水规定》（国家安全监管总局第28号令）情况；有无矿井未建立水文地质预测预报系统，未查清本矿井和相邻矿井老空积水情况进行生产和施工的；未建立防治水机构，没有编制和落实探放水措施以及没有配备探放水设备；水源不清以及开采煤层上部存有老空水而未按规定留足隔离煤柱、未编制探放水设计和探放水措施的；未认真编制重大水害事故应急处理预案的；水害复杂类型矿井采掘工作面未进行灾害程度评估或评估相关安全作业规程和措施、不具备安全生产条件而擅自组织生产的；未认真开展“雨季三防”检查的。

13．冲击地压防治情况。有冲击地压倾向性的矿井有无未开展冲击地压预测预报，制定相应的综合防治措施的；采掘工作面未进行冲击地压倾向性安全评估或评估相关安全作业规程和措施、不具备安全生产条件而擅自组织生产的。

14．热害治理情况。矿井热害区域采取降温措施后是否达标，是否存在违反作业温度规定组织生产的。

15．矿井防灭火情况。煤层易自燃矿井防治措施是否落实，是否存在措施未落实仍组织生产的。

16．矿井机电运输管理情况。矿井提升运输系统是否完好；器材、仪表、技术装备、监控设施、劳动防护用品配备是否符合规定要求；矿井供电是否可靠；是否按规定淘汰国家明令禁止使用的设备；矿井安全避险“6+1”系统是否始终处于正常管用状态，井下应急广播系统是否能实现3分钟全部撤人。

17．建设项目安全管理情况。建设项目安全设施、职业卫生“三同时”规定执行情况；煤矿项目单项工程安全设施设计是否存在未经批准擅自施工、未按批准的安全设施设计施工、遇重大变化未及时变更设计和重新报批；项目建设安全管理机构和制度设置是否符合要求。

18．隐患排查治理情况。隐患排查治理体系是否健全、责任是否明确、措施是否落实、整改是否到位。

19．安全应急管理情况。煤矿应急救援队伍、装备是否满足应急需要，应急预案制定、修订、演练是否满足实战需要，自救装备配备是否符合规定。

五、工作要求

（一）要全覆盖、零盲区

1、煤矿企业自查要全覆盖。各煤矿企业、各矿井主要负责人要亲自组织制定有针对性的大检查实施方案，对每个矿井进行全面、深入、细致、彻底的大检查，做到不留盲区，不留死角。各煤矿企业、各矿井的主要负责人必须亲自带队检查，对所查路线、检查的采掘头面、场所情况、查出的问题和隐患都要有原始记录备查。对排查出的问题和隐患要列出清单，建立台账，制定整改方案，按照“五落实”要求进行整改；每个月要将检查情况、整改方案和整改结果经企业主要负责人签字后，在本单位内部公布，接受职工监督，并上报各产煤市安全监管部门和徐州监察分局。隐患排查做到闭环管理，对查出的安全隐患要指定专人跟踪、销号。不能销号的，逐一列出，说明原因，限定销号日期，制定特殊防控措施，并报市煤矿安全监管部门、徐州监察分局备查。

2、地方政府监督检查要全覆盖。各市煤矿安全监管部门要在地方政府的统一领导下，联合有关部门认真制定监督检查工作方案，对所有煤矿进行全面检查。省级检查全覆盖全省煤矿，市级检查全覆盖辖区内所有煤矿。各产煤市煤矿安全监管部门要组织开展回头看，对重大隐患实行挂牌治理、跟踪督办。

3、煤矿安全监管监察机构督查指导要全覆盖。省经信委、江苏煤监局对各产煤市组织开展煤矿安全大检查情况进行督查，联合相关部门对各企业、各煤矿全覆盖检查，对煤与瓦斯突出、高瓦斯、水害等灾害严重煤矿进行重点监察。

（二）要创新形式、保证质量。安全大检查在注重对物的因素安全检查的同时，要更加注重对人的因素的检查。对灾害严重的矿井要采取集中解剖式监察方式，盯紧看牢；对存在重大问题和隐患的矿井要实行驻矿蹲点，采取跟小班、下夜班等方式，跟紧盯牢；对安全管理不放心的矿井，要采取明察暗访、突击夜查、回头看、反复查等多种方式，一盯到底。

（三）要加强领导、精细安排。各企业、各矿井主要负责人必须加强对大检查工作的领导，要留印留痕，亲力亲为，亲自到现场督促隐患整改；各产煤市煤矿安全监管部门要精心组织，认真履职。江苏煤监局和徐州分局所有安全监察员在安全大检查工作期间，一律不许休假，无特殊情况一律不许外出；各产煤市煤矿安全监管部门、各煤矿企业要将各自的大检查方案、负责人、牵头单位和联络员，于6月24日前一并报江苏煤监局。

（四）要严执法、零容忍。严格执行《国务院关于预防煤矿安全生产事故的特别规定》，对以下违法非法生产的，坚决做到“10个一律”，即：一律责令停止生产或停产整顿、消除隐患，并追究相关人员的责任：

超能力、超强度、超劳动定员组织生产的；瓦斯超限作业、突出矿井未按规定实施防突出措施、高瓦斯矿井未建立抽放系统、瓦斯矿井未建立监控系统或系统不能正常运行的；通风系统不完善、不可靠的；有严重水患未采取有效措施的；超层越界开采的；有冲击地压危险未采取有效措施的;自然发火严重未采取有效措施的；作业场所气温不符合《规程》规定的;使用国家明令禁止使用或淘汰的设备及工艺的;系统存在重大缺陷的、不符合建设项目“三同时”的、证照不全的。

（五）要严查不落实、走过场的人和事。安全隐患排查实行“三签字”，即煤矿企业自查情况必须由企业主要负责人签字，产煤市煤矿安全监管部门督查情况必须由带队督查的负责人签字，煤矿安全监察机构监察情况必须由带队监察的负责人签字。认真执行“谁检查，谁负责，谁验收、谁负责，谁签字，谁负责”的原则，对在检查中发现是老问题、老隐患或重复性的隐患，要严查、严管、严肃问责，对责任人给予通报、约谈、立案查处，并严肃追查带队检查的负责人和相关领导的责任。

（六）要定期报送情况。各产煤市安全监管部门、徐州监察分局要在每周四向省煤矿安全生产大检查领导小组办公室报送主要做法、重点问题和典型案例（包括停产、处罚煤矿名单及数额等）；每月23日前报送本月大检查进展情况。要认真搞好工作总结，特别是要注重将工作经验转化为制度规范，进一步健全和完善安全隐患排查治理长效机制。煤矿安全大检查工作总结于10月10日前报送江苏煤监局。

联系人：裴云龙，电话：025-83332430

附件1

江苏煤矿安全生产大检查工作领导小组成员名单

组  长： 王向明   省安监局（江苏煤监局）局长

顾瑜芳   省经信委副主任

副组长： 于宗立   江苏煤监局副局长

徐  林   江苏煤监局总工程师

宋旭东   省经信委煤炭处处长

成  员： 徐建春   江苏煤监局安全监察处处长

赵宝华   江苏煤监局装备处处长

吴孝洪   江苏煤监局人事培训处处长

乔  勇   江苏煤监局财务处处长

童春平   省经信委煤炭处副处长

张士成   江苏煤监局徐州分局书记

附件2

江苏煤矿安全生产大检查首席安全监察员和责任区

首席安全监察员              责任区

徐建春                徐矿集团张集煤矿

徐海云                徐矿集团旗山煤矿

张士成                徐矿集团庞庄煤矿张小楼井

孙礼春                徐矿集团三河尖煤矿

张兴华                徐矿集团张双楼煤矿

郑旺来                徐矿集团夹河煤矿

孙忠勇                徐矿集团庞庄煤矿庞庄井

赵宝华                大屯煤电公司孔庄煤矿

童春平                大屯煤电公司龙东煤矿

董伯林                大屯煤电公司徐庄煤矿

杨志钢                大屯煤电公司姚桥煤矿

李明武                华润徐州煤电公司龙固煤矿

宗  帆                华润徐州煤电公司马庄煤矿

姜红年                华润徐州煤电公司柳新煤矿

陈健永                华润徐州煤电公司大刘煤矿

贺宏华                华润徐州煤电公司柳泉煤矿

范学强                华润徐州煤电公司沛城煤矿

王海兹                扬州市王庄煤矿

孙  杰                宝应拾屯煤矿

吴祚清                徐州李堂煤矿

附件3

江苏煤矿安全生产大检查专业牵头人

专业牵头人姓名                  牵头专业

宋旭东                      安全政策、制度

徐建春                      一通三防（重点瓦斯治理）

李明武                      水害防治

孙礼春                      冲击地压防治

张兴华                      热害治理

张士成                      顶板管理

赵宝华                      机电运输提升

徐海云                      证照、“三同时”

邓江波                      安全科技攻关

葛兴红                      安全培训

武  奇                      煤矿安全应急救援

乔  勇                      安全投入

抄送：国家煤矿安全监察局

江苏省安全生产委员会办公室　            2013年6月21日印发